# Приложение

# к решению Курского городского Собрания

от ________________ №_____

_____________/ ____________/

# Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Курск» на 2016-2035 годы

# Раздел 1. Паспорт

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Курск» на 2016-2035 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Курск» на 2016-2035 годы годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015); - Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"; - Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от 03.07.2016). - Корректура Генерального плана города Курска на период до 2035 года. |
| Заказчик Программы | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска, 305004, Курск, ул. Ленина, 69 |
| Разработчик Программы | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет", 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.94. |
| Цель Программы | - обеспечение сбалансированного и перспективного развития социальной инфраструктуры города Курска |
| Задачи Программы | - проектирование, строительство (реконструкция) объектов дошкольного, школьного и дополнительного образования; - проектирование, строительство (реконструкция) объектов здравоохранения; - проектирование, строительство (реконструкция) объектов физической культуры и массового спорта; - проектирование, строительство (реконструкция) объектов культуры; |
| Целевые показатели обеспеченноти населения объктами социальной инфраструтуры | По результатам выполнения мероприятий Программы будут достигнуты следующие целевые показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: 2016 г. увеличение мест в общеобразовательных учреждениях - 910 2017 г. увеличение мест в общеобразовательных учреждениях - 910 2018 г. увеличение мест в дошкольных учреждениях - 550 увеличение койко-мест в больницах - 125 увеличение посещений в смену в поликлиниках - 200 2019 г. увеличение мест в общеобразовательных учреждениях - 1820 увеличение койко-мест в больницах - 120 увеличение посещений в смену в поликлиниках - 200 2020 г. увеличение мест в дошкольных учреждениях - 185 увеличение койко-мест в больницах - 200 увеличение посещений в смену в поликлиниках - 300 2021-2035 гг. увеличение мест в дошкольных учреждениях - 23516 увеличение мест в общеобразовательных учреждениях - 15040 увеличение мест в детских школах искусств - 300 увеличение койко-мест в больницах -885 увеличение посещений в смену в поликлиниках - 2200 увеличение числа кв. м. спортивно - досуговых комплексов - 45600 увеличение числа кв. м. футбольных полей - 21150 увеличение числа кв. м. спортивных залов - 1260 увеличение мест в кинотеатрах 800 увеличение мест в культурных центрах -1300 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 - 2035 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы. Осуществление комплексного строительства объектов обслуживания с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования по Программе составляет всего – 53 144 536 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета города Курска – 342 799,38 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 238 041,1 тыс. руб. 2017 год – 49 758,28 тыс. руб. 2018 год – 55 000 тыс. руб. 2019 год – 85 000 тыс. руб. 2020 год – 60 000 тыс. руб. 2021-2035 –95 000 тыс. руб. за счет предполагаемых средств бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов, внебюджетных источников – 52 801 736,62 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 4 724 858,7 тыс. руб. 2017 год – 1 526 536,12 тыс. руб. 2018 год – 3 320 341,8 тыс. руб. 2019 год – 2 060 000,0 тыс. руб. 2020 год – 2 090 000,0 тыс. руб. 2021-2035 – 38 840 000,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры по видам объектов социальной инфраструктуры, целям и задачам Программы: - проектирование, строительство (реконструкция) объектов дошкольного, школьного и дополнительного образования – 21 209 816 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 1 007 434 тыс. руб. 2017 год – 987 376,8 тыс. руб. 2018 год – 990 005,2 тыс. руб. 2019 год – 935 000 тыс. руб. 2020 год – 390 000 тыс. руб. 2021-2035 – 16 900 000 тыс. руб. - проектирование, строительство (реконструкция) объектов здравоохранения – 13 750 000 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 1 650 000 тыс. руб. 2019 год – 1 100 000 тыс. руб. 2020 год – 1 650 000 тыс. руб. 2021-2035 – 9 350 000 тыс. руб. - проектирование, строительство (реконструкция) объектов физической культуры и массового спорта – 7 344 660 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 3 040 406 тыс. руб. 2017 год – 478 917,6 тыс. руб. 2018 год – 735 336,6 тыс. руб. 2021-2035 – 3 090 000 тыс. руб. - проектирование, строительство (реконструкция) объектов культуры –10 840 060 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 915 060 тыс. руб. 2017 год – 110 000 тыс. руб. 2019 год – 110 000 тыс. руб. 2020 год – 110 000 тыс. руб. 2021-2035 – 9 595 000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта: Степень повышения уровня обеспеченности местами в дошкольных учреждениях – 1,71 Степень повышения уровня обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях – 0,43 Степень повышения уровня обеспеченности койко-места в больницах - 0,3 Степень повышения уровня обеспеченности количеством посещений в смену в поликлиниках – 0,21 Степень повышения уровня обеспеченности количеством кв. м. спортивных залов – 1,05 Степень повышения уровня обеспеченности количеством га плоскостных сооружений – 0,1 |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния

Город Курск - административный центр Курской области, расположен в ее центральной части. Он занимает площадь в 19,116 тыс. га (191,16 км2).

Территория города Курска состоит из 3 округов: Железнодорожного, Сеймского, Центрального.

В соответствии с официальными данными Федеральной службы государственной статистики Курской области, численность населения города Курска на начало 2016 года составила 443 212 человек, что выше уровня 2015 года порядка на 1,9%.

Учреждения образования. Система муниципального образования в городе объединяет 81 дошкольных образовательных учреждений, 59 школ и 1 межшкольный учебный комбинат.

В городе функционируют 81 дошкольных образовательных учреждения, в том числе:

детские сады комбинированного вида – 52 объекта;

центр развития ребенка – детский сад – 12 объектов;

детский сад – 2 объекта;

детский сад присмотра и оздоровления – 2 объекта;

детский сад развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей – 5 объектов;

детский сад компенсирующего вида – 1 объект.

Кроме того, в городе функционируют 2 областных детских сада, 2 детских сада РЖД, 1 автономное учреждение фактической мощностью 460 детей, МБОУ "Прогимназия "Радуга" фактической мощностью 153 дошкольника.

В детских садах организована система видового разнообразия дошкольных образовательных учреждений, которая учитывает организацию жизнедеятельности детей с разным уровнем развития и здоровья. В настоящее время в 60 дошкольных учреждениях функционируют 150 групп для детей с нарушением речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с заболеваниями органов пищеварения, для тубинфицированных детей. Коррекционно-педагогическую помощь получают порядка 2,9 тысяч воспитанников.

С целью внедрения новых вариативных форм дошкольного образования в городе на базе четырех детских садов действуют 6 групп кратковременного пребывания для детей, не посещающих дошкольные учреждения, а также 4 аналогичных группы на базе трех общеобразовательных школ.

В образовательном пространстве города функционирует дифференцированная образовательная сеть с учетом потребностей учащихся и родителей, которая является значительным потенциалом для решения задач обеспечения профильного обучения. На базе общеобразовательных учреждений организовано 107 профильных классов, в которых обучается порядка 2,3 тыс. школьников. В 14 школах успешно функционирует 44 кадетских класса, в которых обучается порядка 1,0 тыс. школьников.

Сеть учреждений дополнительного образования детей представляет собой 8 базовых учреждений дополнительного образования и 6 крупных филиалов по месту жительства. Все они используются для развития в условиях неформального образовательного процесса познавательных интересов личности. Здесь каждому ребенку предоставляются равные стартовые возможности, оказывается помощь и поддержка одаренным и талантливым учащимся.

Системой дополнительного образования в городе охвачено около 26 тыс. детей, которые занимаются в 2,0 тыс. детских объединениях.

Учреждения здравоохранения. Обеспеченность койками составила не менее 7 коек на 1 тыс. человек, что ниже нормативного значения почти в 2 раза.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями составила 7 посещений в смену на 1 тыс. человек при нормативном показателе 18,5 посещений в смену.

Обеспеченность станциями скорой медицинской помощи выше нормативного значения.

Показатель обеспеченности аптеками также выше нормативного значения на 34%.

Учреждения культуры и искусства. В настоящее время на территории города Курска функционирует 21 бюджетное и 1 казенное учреждение культуры и дополнительного образования, подведомственных управлению культуры города Курска: это 9 детских школ искусств, 2 детские художественные школы, 6 центров досуга; Централизованная система библиотек (2 центральных городских библиотеки, 2 культурных центра семейного чтения и досуга, 15 библиотек-филиалов), городской культурный центр «Лира», центр народного творчества «Русь», концертно-творческий центр «Звездный», «Центр историко-культурного наследия города Курска», «Учреждение по бухгалтерскому и хозяйственному обслуживанию муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей города Курска».

Муниципальным бюджетным учреждениями культуры в минувшем году проведено более 2,5 тыс. мероприятий, в которых приняли участие более 353,0 тыс. человек, количество кинозрителей, посетивших центры досуга, превысило 215,6 тыс. человек.

Централизованная система библиотек объединяет 19 библиотек. Ежегодно в городе открываются модельные библиотеки. В настоящее время работает 10 модельных библиотек. Общее количество читателей городских библиотек более 79,5 тыс. человек, книжных фонд насчитывает 935,8 тыс. единиц хранения, электронный каталог – более 20,7 тыс. записей книг.

Физкультурно-спортивные сооружения. В городе функционируют 13 муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, в том числе 10 детско-юношеских спортивных школ  и 3 физкультурно-спортивных центра. В муниципальных спортивных школах работают 29 отделений, в которых обучаются 4,7 тыс. детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет.

В спортивных центрах "Восток", "Меркурий", "Шахматный культурный центр" регулярно занимаются свыше 450 человек всех возрастов.

С каждым годом увеличивается число жителей города, ведущих здоровый образ жизни, растет массовость физкультурно-спортивных мероприятий. Так, численность горожан, систематически занимающихся спортом, возросла за 5 лет более, чем в 4,5 раза. Несмотря на достигнутые результаты и определенные положительные тенденции, в целом уровень развития физической культуры и спорта в городе не соответствует современным требованиям.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры

Система социально обслуживания города Курска формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети.

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, их благосостояние и объем потребляемых товаров и услуг. К социальной сфере, прежде всего, относится сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, социальном обеспечении, физической культуре.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.

С целью повышения уровня обслуживания населения объектами социальной сферы, инвестиционной привлекательности территории проектом предусмотрено размещение объектов социальной сферы, обеспечивающих нормативную потребность населения, проживающего на территории города

Оценка количественного и качественного состава действующих объектов социального назначения, а также их территориального размещения проведена с целью выявления их дефицита, нерационального размещения относительно жилой застройки.

Учреждения образования. Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами образования:

дошкольные образовательные учреждения – 49 мест на 1 тыс. человек;

общеобразовательные школы – 99 мест на 1 тыс;

учреждения дополнительного образования для детей – 10% от общего числа школьников;

среднее специальное учебное заведение, колледж – по заданию на проектирование, но не менее 16;

высшие учебные заведения – по заданию на проектирование, но не менее 40.

Перечень действующих объектов образования и результат проведенной оценки приведены в таблице ниже.

Таблица 1

Оценка обеспеченности объектами образования

| Наименование объектов | Мощность | Нормативное значение | Оценка обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения, мест | 14 153 | 21 320 | -7 167 |
| Общеобразовательные учреждения, мест | 42 589 | 43 077 | -488 |
| Учреждения дополнительного образования для детей, мест | 6 000 | 4 308 | 1 692 |
| Среднее специальное учебное заведение, колледж, мест | 0 | 6960 | - |
| Высшие учебные заведения, мест | 0 | 17 400 | - |

Учреждения здравоохранения. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами здравоохранения:

амбулаторно-поликлиническая сеть – не менее 18,5 посещений в смену на 1 тыс. человек;

стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями – не менее 13,47 коек на 1 тыс. человек;

станции скорой медицинской помощи – 0,1 автомобиль на 1 тыс. человек;

аптека – 1 объект на 10 тыс. человек.

Перечень действующих объектов здравоохранения и результат проведенной оценки приведены в таблице ниже.

Таблица 2

Оценка обеспеченности объектами здравоохранения

| Наименование объектов | Мощность | Нормативное значение | Оценка обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену | 13786 | 5 860 | 7 926 |
| Стационары, коек | 4480 | 7 897 | -3 417 |
| Станции скорой медицинской помощи, автомобилей | не менее 46 | 44 | 2 |
| Аптека, объект | 173 | 44 | 129 |

Учреждения культуры и искусства. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами культуры:

помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности – 50 кв.м общей площади на 1 тыс. человек;

танцевальные залы – 6 мест на 1 тыс. человек;

культурный центры – 80 мест на 1 тыс. человек;

кинотеатры – 25-35 мест на 1 тыс. человек;

театры – 5-6 мест на 1 тыс. человек;

концертные залы – 3,5-5 мест на 1 тыс. человек;

цирки – 3,5-5 мест на 1 тыс. человек;

лектории – 2 места на 1 тыс. человек;

городские массовые библиотеки - 4 тыс. единиц хранения на 1 тыс. человек.

Таблица3

Оценка обеспеченности объектами культуры

| Наименование объектов | Мощность | Нормативное значение | Оценка обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности, кв.м общей площади | н/д | 21755 | - |
| Танцевальные залы, мест | н/д | 2600 | - |
| Культурный центры, мест | н/д | 34800 | - |
| Кинотеатры, мест | н/д | 10900 | - |
| Театры, мест | н/д | 2180 | - |
| Цирки, мест* | 1800 | 1520 | 280 |
| Лектории, мест | н/д | 870 | - |
| Городские массовые библиотеки, тыс. единиц хранения | н/д | 1740,4 | - |

Примечание:               н/д – нет данных;             <*> мощность цирка определена экспертным путем.

Физкультурно-спортивные сооружения. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами спорта:

территории плоскостных сооружений – 0,7-0,9 га на 1 тыс. человек;

спортивные залы – 350 кв.м площади пола на 1 тыс. человек;

спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания – 70-80 кв.м общей площади на 1 тыс. человек;

детско-юношеские спортивные школы – 10 кв.м площади пола на 1 тыс. человек;

бассейны – 20-25 кв.м зеркала воды на 1 тыс. человек.

Таблица4

Оценка обеспеченности физкультурно-спортивными сооружениями

| Наименование объектов | Мощность | Нормативное значение | Оценка обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| Территории плоскостных сооружений, га | 25,6 | 304,6 | -279,0 |
| Спортивные залы, кв.м площади пола | 44 512 | 152285 | -107773 |
| Спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания, кв.м общей площади | нет данных | 30457 | - |
| Детско-юношеские спортивные школы, кв.м площади пола | 9 002 | 4350 | 4652 |
| Бассейны, кв.м зеркала воды | 2 326 | 8700 | -6374 |

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

С учетом раздела 2.2. по состоянию на 01.01.2016 г. наблюдается следующая потребность в объектах социальной инфраструктуры:

Таблица5

Потребность в объектах образования

| Наименование объектов | Потребность в объектах |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения, мест | 7 167 |
| Общеобразовательные учреждения, мест | 488 |
| Учреждения дополнительного образования для детей, мест | Имеется превышение норматива на 1 692 |

Таблица 6

Потребность в объектах здравоохранения

| Наименование объектов | Потребность в объектах |
| --- | --- |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену | 2 668 |
| Стационары, коек | 4 995 |

Таблица 7

Потребность в физкультурно-спортивных сооружениях

| Наименование объектов | Оценка обеспеченности |
| --- | --- |
| Территории плоскостных сооружений, га | 279,0 |
| Спортивные залы, кв.м площади пола | 107773 |
| Бассейны, кв.м зеркала воды | 6374 |

Генеральным планом предполагается, что в дальнейших расчетах показателей развития территории города проектная численность населения на расчетный срок генерального плана 2035 год, будет принята на уровне 480,0 тыс. человек. На основании этого, а также с учетом того что оценка уровня обеспеченности объектами социальной сферы устанавливаются в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (раздел 2.2.) был рассчитан спрос на объекты социальной инфраструктуры к 2035 году.

Таблица8

Потребность в объектах образования к 2035 г

| Наименование объектов | Потребность в объектах |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения, мест | 8970,2 |
| Общеобразовательные учреждения, мест | 4131,2 |

Таблица 9

Потребность в объектах здравоохранения к 2035 г.

| Наименование объектов | Потребность в объектах |
| --- | --- |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену | 3348,8 |
| Стационары, коек | 5490,7 |

Таблица 10

Потребность в учреждениях культуры к 2035 г.

| Наименование объектов | Потребность в объектах |
| --- | --- |
| помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности кв.м | 1840 |
| танцевальные залы | 220,8 |
| культурный центры | 2944 |
| кинотеатры | 1104 |
| театры | 220,8 |
| концертные залы | 147,2 |
| цирки | 147,2 |
| лектории | 73,6 |
| городские массовые библиотеки, тыс. единиц хранения | 147,2 |

Таблица 11

Потребность в физкультурно-спортивных сооружениях к 2035 г.

| Наименование объектов | Потребность в объектах |
| --- | --- |
| Территории плоскостных сооружений, га | 308,44 |
| Спортивные залы, кв.м площади пола | 120653 |
| Бассейны, кв.м зеркала воды | 7220,4 |

На основании результатов прогноза из таблиц 8-11, а также с учетом перспектив развития градостроительной деятельности можно предположить, что спрос и размещение объектов социальной инфраструктуры будет выглядеть следующим образом:

Объекты образования:

Центральный район:

40 дошкольных образовательных учреждений суммарной мощностью 6 670  мест;

18 образовательных школ суммарной мощностью 13 552 мест;

6 детских школ искусств суммарной мощностью 300 мест;

3 центра дополнительного образования детей;

учебный корпус ОБОУ СПО «Курский музыкальный колледж имени  Г.В. Свиридова» (в соответствии с СТП Курской области).

Железнодорожный район:

5 детских садов суммарной мощностью 980 мест;

образовательная школа на 1180 мест;

2 детских школ искусств суммарной мощностью 120 мест;

2 центра дополнительного образования.

Сеймский район:

2 детских школ искусств суммарной мощностью 120 мест;

10 детских садов суммарной мощностью 1 870 мест;

5 общеобразовательных школ суммарной мощностью 3 920 мест;

пристройка к зданию ОБОУ СПО "Курский колледж культуры" (в соответствии с СТП Курской области).

Объекты здравоохранения и социального обеспечения:

Центральный район в разрезе планировочных кварталов:

- фельдшерско-акушерский пункт;

- поликлиника мощностью 500 посещений в смену;

- больница мощностью 600 коек;

- поликлиника (филиал ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника № 5") мощностью 600 посещений в смену (в соответствии с СТП Курской области);

- подстанция скорой медицинской помощи ОБУЗ "Курская городская станция скорой медицинской помощи" мощностью 6 автомобилей (в соответствии с СТП Курской области);

- взрослая поликлиника (филиал ОБУЗ "Курская городская больница №1 им Н.С. Короткова" мощностью 800 посещений в смену (в соответствии с СТП Курской области);

- стоматологическая поликлиника (филиал ОБУЗ "Курская городская стоматологическая поликлиника") мощностью 108 посещений в смену (в соответствии с СТП Курской области);

- поликлиника ОБУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер" мощностью 150 посещений в смену (в соответствии с СТП Курской области);

- станция скорой медицинской помощи мощностью 7 автомобилей (в соответствии с СТП Курской области);

- областной специализированный детский стоматологический центр ОБУЗ "Курская городская детская стоматологическая поликлиника" мощностью 400 посещений в смену (в соответствии с СТП Курской области);

- лечебный корпус стационара, отделения реанимации, приемного отделения, отделения лучевой диагностики, экспресс-лаборатории ОБУЗ "Областная детская клиническая больница" мощностью 275 коек (в соответствии с СТП Курской области);

- станция скорой медицинской помощи ОБУЗ "Курская городская станция скорой медицинской помощи" мощностью 14 автомобилей (в соответствии с СТП Курской области);

- пристройка к хирургическому корпусу ОБУЗ «Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» мощностью 6 тысяч операций в год (в соответствии с СТП Курской области);

- взрослая поликлиника филиал ОБУЗ "Курская городская поликлиника №5") мощностью 800 посещений в смену (в соответствии с СТП Курской области);

- подстанция скорой медицинской помощи мощностью 6 автомобилей;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- детская поликлиника филиал ОБУЗ "Курская городская детская поликлиника № 7" мощностью 600 посещений в смену (в соответствии с СТП Курской области);

- подстанция скорой медицинской помощи ОБУЗ "Курская городская станция скорой медицинской помощи" мощностью 6 автомобилей (в соответствии с СТП Курской области).

Железнодорожный район в разрезе планировочных кварталов:

- детская поликлиника на мощностью 200 посещений в смену;

отделение социальной помощи на дому;

учебный корпус ОКУ "Курский центр для несовершеннолетних" на 75 мест (в соответствии с СТП Курской области);

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями;

ОБУСОКО «Центр социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства» на 40 мест (в соответствии с СТП Курской области).

Сеймский район в разрезе планировочных кварталов:

- реабилитационное отделение, реконструкция операционного блока, реконструкция здания пищеблока, строительство 2-этажа лаборатории клинической иммунологии БМУ «Курская областная клиническая больница» мощностью 30 коек (в соответствии с СТП Курской области);

- Корпус отделений оперативной и консервативной гинекологии ОБУЗ «Областной перинатальный центр» мощностью 100 коек;

- областной специализированный детский стоматологический центр мощностью 400 посещений в смену (в соответствии с СТП Курской области);

- пищеблок и детская поликлиника ОБУЗ "Курская горбольница №3" мощностью 700 посещений в смену (в соответствии с СТП Курской области);

- фельдшерско-акушерский пункт

Объекты культуры и искусства:

Центральный район:

5 библиотек;

картинная галерея (в соответствии с СТП Курской области);

6 кинотеатров суммарной мощностью 2,2 тыс. мест;

4 центра досуга суммарной мощностью 1,0 тыс. мест;

краеведческий музей (в соответствии с СТП Курской области);

театр кукол (в соответствии с СТП Курской области);

планетарий;

центр семейного досуга;

культурный центр семейного чтения и досуга;

культурный центр с киноконцертным залом на 300 мест;

помещение для культурно-массовой работы с населением, досуга и любителей (встроенно-пристроенное);

пристройка к зданию ОБУК «Драматический театр им. А.С. Пушкина» (в соответствии с СТП Курской области);

5 общественных центров.

Железнодорожный район:

библиотека;

концертный зал;

летняя эстрада;

многофункциональный центр обслуживания с кинотеатром на 500 мест;

культурный центр семейного чтения и досуга.

Сеймский район:

2 библиотеки;

2 кинотеатра суммарной мощностью 1,0 тыс. мест;

многофункциональный центр с кинотеатром на 500 мест.

Объекты физической культуры и спорта:

Центральный район:

6 бассейнов суммарной мощностью 5,7 тыс. кв.м зеркала воды, в том числе бассейн на 460 кв.м зеркала воды (в соответствии с СТП Курской области);

8 спортивно-досуговых комплекса суммарной мощностью 3,1 тыс. кв.м общей площади;

4 спортивно-досуговых комплекса суммарной мощностью 0,6 тыс. кв.м площади пола;

4 спортивных зала суммарной мощностью 1,3 тыс. кв.м;

5 спортивно-оздоровительных комплексов суммарной мощностью 3,5 тыс. кв.м площади пола;

2 спортивных комплекса суммарной мощностью 4 тыс. кв.м площади пола;

3 физкультурно-оздоровительный комплекс на 2,4 тыс. кв.м площади пола, в том числе 2 физкультурно-оздоровительный комплекса по 1000 кв.м площади пола (в соответствии с СТП Курской области);

крытый легкоатлетический манеж на 1000 кв.м площади пола (в соответствии с СТП Курской области);

спортивный комплекс олимпийского резерва (в соответствии с СТП Курской области);

2 спортивных комплекса для игровых видов спорта суммарной мощностью 6,0 тыс. кв.м общей площади;

6 футбольных полей суммарной мощностью 24,4 тыс. кв.м общей площади;

спортивное ядро на 2 тыс. кв.м общей площади;

фитнес-центр с тренажерным залом на 100 кв.м площади пола;

спортивно-зрелищный комплекс на 7,4 тыс. кв.м общей площади;

4 физкультурно-оздоровительных комплекса суммарной мощностью 4,7 тыс. кв.м площади пола.

Железнодорожный район:

комплекс семейного спортивно-оздоровительного отдыха на 1,0 кв.м общей площади;

межшкольный стадион на 3,5 тыс. кв.м общей площади;

спортивная площадка на 1,0 тыс. кв.м общей площади;

4 футбольных поля суммарной мощностью 17,7 тыс. кв.м общей площади;

спортивно-оздоровительный комплекс с сауной на 1,0 тыс. кв.м площади пола.

Сеймский район:

2 бассейна суммарной мощностью 1,5 тыс. кв.м зеркала воды, в том числе бассейн на 460 кв.м зеркала воды (в соответствии с СТП Курской области);

3 спортивно-досуговых комплекса суммарной мощностью 900 кв.м общей площади;

физкультурно-оздоровительный комплекс на 1,0 тыс. кв.м площади пола (в соответствии с СТП Курской области);

крытый каток на 1,5 тыс. мест (в соответствии с СТП Курской области);

3 футбольных поля на 10,3 тыс. кв.м общей площади;

межшкольный стадион на 3,5 тыс. кв.м общей площади.

Кроме этого в городе существует потребность в реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры согласно перечню мероприятий раздела 3 Программа.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

В настоящее время в городе Курске имеется вся необходимая нормативно-правовой базы, для функционирования и развития социальной инфраструктуры.

- Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов";

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от 03.07.2016).

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015);

- Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года (постановление Курской областной Думы от 24.05.07г. № 381-IV ОД)

- Схема территориального планирования Курской области (утверждена Постановлением от 20 ноября 2009 г. №382 "Об утверждении схемы территориального планирования Курской области").

- Инвестиционная стратегия Курской области до 2025 года (постановление  Губернатора Курской области от 2 декабря 2014 г. № 527-пг)

- Муниципальная адресная программа "Развитие застроенных территорий в городе Курске" (решение  Курского городского Собрания от 8 апреля 2014 года № 123-5-ОС)

- Корректура Генерального плана города Курска на период до 2035 года (решение  Курского городского Собрания от _____________ 20___ года № _________).

- Муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы» (Постановление Администрации № 3513 от 19.11.2015)

Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для дальнейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры города.

Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| Наименование мероприятий | Источники финанси-рования | Сумма расходов, всего тыс. руб. | В том числе по годам | Срок реализа-ции | Ответственные | Ожидаемый результат (значения целевых показателей за весь период реализации, в том числе по годам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021-2035гг |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия по проектированию объектов социальной инфраструктуры |
| Образование |
| Проектирование средней общеобразователь-ной школы в районе пр. Победы- ул. К Маркса г. Курска | Бюджет города Курска Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов Внебюджет-ные источники | 10800 12949,9 21700 1550 | 10800 12949,9 21700 1550 |  |  |  |  |  | 2016г. | Департамент строительства МКУ «Управление капитального строительства города Курска» (далее – МКУ «УКС города Курска») Комитет образования города Курска Комитет образования и науки Курской области Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 792 мест |
| Проектирование детского сада в районе улиц Куйбышева – 1-я Вишневая в г. Курске | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов | 15182,4 | - | 10000 | 5182,4 |  |  |  | 2017- 2018гг. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада |
| Проектирование 3-х детских садов в районе проспекта Клыкова в г. Курске | Бюджет города Курска Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов | 20244,7 14141,7 | 10721,2 | 4523,4 76369,3 | 5000 6504,8 |  |  |  | 2016-. 2018гг. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство 3-х детских садов |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 160 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район улиц: ул. Малиновая, ул. Бочарова, ул. Литовская, ул. Кольцова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | 2019 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского дошкольного учреждения на 160 мест |
| Проектирование детского сада на 220 мест (зона индивидуальной жилой застройки); район улиц: ул. Верхняя Казатская, ул.Новая Запольная | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | 2019 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 220 мест |
| Проектирование детского сада на 170 мест (зона застройки малоэтажными жилыми домами); район поворота на деревню Дрябово | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | 2019 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 170 мест |
| Проектирование детского сада на 60 мест (общественно-деловая зона многофункциональной застройки); район улиц: ул. Светлая, ул. Ягодная | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 2020 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 60 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 125 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); северная часть города | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 2020 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского дошкольного учреждения на 125 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 120 мест (зона застройки среднеэтажными жилыми домами); район улицы Коммунистическая | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского дошкольного учреждения на 120 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 220 мест (зона застройки среднеэтажными жилыми домами); район ул. 5-я Кислинская | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство Проектирование детского дошкольного учреждения на 220 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 220 мест (зона индивидуальной жилой застройки); район ул. Васильковая | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 280 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул.Вишневая | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского дошкольного учреждения на 280 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 115 мест (зона застройки малоэтажными жилыми домами); район ул. Нижняя Луговая, ул. Овечкина | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского дошкольного учреждения на 115 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 115 мест (зона застройки малоэтажными жилыми домами); район ул. Нижняя Луговая, ул. Кольцова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского дошкольного учреждения на 115 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 160 мест (зона застройки среднеэтажными жилыми домами); район ул.Дубровинского | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского дошкольного учреждения на 160 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 160 мест (зона застройки среднеэтажными жилыми домами); район ул. Интернациональная, ул. Театральная | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского дошкольного учреждения на 160 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 160 мест (зона застройки среднеэтажными жилыми домами); район ул. Малиновая, ул. Бочарова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство Проектирование детского дошкольного учреждения на 160 мест |
| Проектирование детского сада на 240 мест (зона застройки малоэтажными жилыми домами); район ул. Интернациональная, ул. ВЧК | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского дома на 240 мест |
| Проектирование детского сада на 120 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. Коммунистическая | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 120 мест |
| Проектирование детского сада на 90 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); северная часть города | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 90 мест |
| Проектирование детского сада на 90 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. Вторая Моква | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 90 мест |
| Проектирование детского сада на 110 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); северная часть города | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 110 мест |
| Проектирование детского сада (общественно-деловая зона многофункционального назначения); пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада |
| Проектирование детского сада на 90 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); северная часть города | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 90 мест |
| Проектирование детского сада – ясли на 280 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул. Майский бульвар | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 280 мест |
| Проектирование детского сада – ясли на 220 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул. Майский бульвар | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада - ясли на 220 мест |
| Проектирование детского сада – ясли на 140 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пр-та В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада - ясли на 140 мест |
| Проектирование детского сада – ясли на 140 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пр-та В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада - ясли на 140 мест |
| Проектирование детского сада – ясли на 280 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пр-та В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада - ясли на 280 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 240 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул. Смородиновая | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского дошкольного учреждения на 240 мест |
| Проектирование детского сада – ясли на 280 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пр-та В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада - ясли на 280 мест |
| Проектирование детского сада – ясли на 220 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пр-та В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада - ясли на 220 мест |
| Проектирование детского сада – ясли на 220 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); детский сад – ясли на 140 мест (зона многоэтажными жилыми домами); район ул. Майский бульвар | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада - ясли на 220 мест |
| Проектирование детского сада на 280 мест (зона многоэтажными жилыми домами); район ул. Майский бульвар | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 280 мест |
| Проектирование детского сада на 280 мест (зона многоэтажными жилыми домами); пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 280 мест |
| Проектирование детского сада на 280 мест (зона многоэтажными жилыми домами); район ул. Майский бульвар, пр-т В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 280 мест |
| Проектирование детского сада на 50 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения) пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 50 мест |
| Проектирование детского сада на 280 мест (зона многоэтажными жилыми домами); пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 280 мест |
| Проектирование детского сада на 280 мест (зона многоэтажными жилыми домами); пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 280 мест |
| Проектирование детского сада на 60 мест (зона многоэтажными жилыми домами); район ул.К.Маркса | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 60 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 320 мест (зона многоэтажными жилыми домами); р-н бывшего завода КЗТЗ | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского дошкольного учреждения на 320 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 320 мест (зона многоэтажными жилыми домами); р-н бывшего завода КЗТЗ | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского дошкольного учреждения на 320 мест |
| Проектирование детского сада на 120 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. 50 лет Октября | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 120 мест |
| Проектирование детского сада на 120 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. 50 лет Октября | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 120 мест |
| Проектирование детского сада на 110 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. 50 лет Октября | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 110 мест |
| Проектирование детского сада на 110 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. 50 лет Октября | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 110 мест |
| Проектирование детского сада на 110 мест (зона многоэтажными жилыми домами); район ул.Просторная, пр-т Дружбы | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 110 мест |
| Проектирование детского сада на 110 мест (зона многоэтажными жилыми домами); район Энгельса, ПЛК | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 110 мест |
| Проектирование детского сада на 220 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул.Васильковая | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 220 мест |
| Проектирование детского сада на 110 мест (зона многоэтажными жилыми домами); район ул. Крюкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского сада на 110 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 40 мест (зона многоэтажными жилыми домами); район ул.Орловская, пр-т Дружбы | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского дошкольного учреждения а на 40 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 280 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. Майский бульвар, пр-т В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского дошкольного учреждения на 280 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 140 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения) район пр-та В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 160 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения). Район ул. Дубровинского | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детского дошкольного учреждения на 160 мест |
| Проектирование детского дошкольного учреждения на 480 мест (зона зеленых насаждений общего пользования); район ул. К.Маркса | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 480 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 280 учащихся (зона застройки среднеэтажными жилыми домами); район ул. Пушкарная | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 280 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 960 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул.Малиновая, ул.Литовская | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 960 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 960 учащихся (зона застройки среднеэтажными жилыми домами); район пер.Воротний, ул.Павлуновского | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 960 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 575 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения) Северная часть города | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 575 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 575 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул.50 лет Октября | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 575 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 1525 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул.Майский бульвар, ул.В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 1525 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 1000 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); общеобразовательная школа на 1525 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 1000 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 850 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 850 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 850 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 850 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 850 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. Майский бульвар | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 850 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 850 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. Майский бульвар | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 850 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 480 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения); ул.Энгельса, ПЛК | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 480 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 480 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул.Центральная | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 480 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 480 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район Крутой Лог | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 480 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 480 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 480 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 792 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 792 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 1000 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 1000 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 1000 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. Майский бульвар, пр-т В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 1000 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 1000 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул. Васильковая | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 1000 мест |
| Проектирование общеобразовательной школы на 1180 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения район ул.Дубровинского | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы на 1180 мест |
| Проектирование детской школы искусств на 60 мест (зона малоэтажными жилыми домами) район ул.Энгельса, ПЛК; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детской школы на 60 мест |
| Проектирование детской школы искусств на 60 мест (общественно-деловая зона многофункциональной застройки) район ул.Энгельса, ПЛК; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детской школы на 60 мест |
| Проектирование детской школы искусств на 60 мест (общественно-деловая зона многофункциональной застройки); пр. Клыкова- Майский бульвар | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детской школы на 60 мест |
| Проектирование школы на пр. Победе | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  | 2019 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы |
| Проектирование школы на пр. Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  | 2020 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы |
| Проектирование школы на ул. Полевой | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы |
| Проектирование школы на ул. Советской | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы |
| Проектирование пристройки к школе №45, ул. Крюкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на пристрой к школе |
| Проектирование школы на пр. Дериглазова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы |
| Проектирование школы на ул. ВЧК | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство школы |
| Проектирование детской школы искусств на 60 мест (общественно-деловая зона многофункциональной застройки) р-н ул. Дубровинского-Интернациональная; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детской школы на 60 мест |
| Проектирование детской школы искусств на 60 мест (застройки многоэтажными жилыми домами) пр. Клыкова- Майский бульвар; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство детской школы на 60 мест |
| Проектирование учреждения дополнительного образования детей (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул.Энгельса, ПЛК; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство учреждения дополнительного образования детей |
| Проектирование учреждения дополнительного образования детей (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул.Энгельса, ПЛК; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство учреждения дополнительного образования детей |
| Проектирование учреждения дополнительного образования детей (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул.Энгельса, ПЛК; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство учреждения дополнительного образования детей |
| Проектирование учреждения дополнительного образования детей (общественно-деловая зона многофункционального назначения пр. Клыкова- Майский бульвар; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство учреждения дополнительного образования детей |
| Проектирование учреждения дополнительного образования детей (зона застройки многоэтажными жилыми домами). Дубровинского-Интернациональная; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство учреждения дополнительного образования детей |
| Проектирование учреждения дополнительного образования детей (общественно-деловая зона многофункционального назначения) р-н ул. Бочарова- ул. Кольцова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30000 |  |  |  |  |  | 30000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство учреждения дополнительного образования детей |
| Культура |
| Проектирование культурного центра с киноконцертным залом в поселке Северный | Внебюджет-ные источники | 19060 | 9060 | 10000 | - |  |  |  | 2016-2017гг. | Инвестор Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство культурного центра с киноконцертным залом |
| Проектирование библиотеки на 12 тыс. единиц хранения (общественно-деловая зона многофункционального назначения) р-н ул. Бочарова- ул. Кольцова; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 2019 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на библиотеки на 12 тыс. единиц хранения |
| Проектирование библиотеки (общественно-деловая зона многофункционального назначения) пр. Клыкова- Майский бульвар; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 2019 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство библиотеки |
| Проектирование библиотеки (общественно-деловая зона многофункционального назначения) район ул.50 лет Октября; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 2020 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство библиотеки |
| Проектирование библиотеки (зона застройки многоэтажными жилыми домами) ул.Энгельса, ПЛК | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 2020 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство библиотеки |
| Проектирование библиотеки (зона застройки многоэтажными жилыми домами) в поселке Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство библиотеки |
| Проектирование библиотеки на 12 тыс. единиц хранения (общественно-деловая зона многофункционального назначения район ул.50 лет Октября | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство библиотеки |
| Проектирование библиотеки (зона застройки многоэтажными жилыми домами) ул.Энгельса, ПЛК | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство библиотеки |
| Проектирование кинотеатра на 200 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. Майский бульвар | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Наличие проектной документации на строительство кинотеатра на 200 мест |
| Проектирование кинотеатра на 200 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. Бочарова - Кольцова | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Наличие проектной документации на строительство кинотеатра на 200 мест |
| Проектирование кинотеатра на 200 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения ул.Энгельса, ПЛК | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Наличие проектной документации на строительство кинотеатра на 200 мест |
| Проектирование кинотеатра на 200 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); ул.Энгельса, ПЛК | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Наличие проектной документации на строительство кинотеатра на 200 мест |
| Проектирование культурного центра с киноконцертным залом на 300 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); поселок Северный | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Наличие проектной документации на строительство культурного центра с киноконцертным залом на 300 мест |
| Проектирование культурного центра на 260 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); поселок Северный | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Наличие проектной документации на строительство культурного центра на 260 мест |
| Проектирование культурного центра на 240 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения поселок Северный | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Наличие проектной документации на строительство культурного центра на 240 мест |
| Проектирование культурного центра на 260 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н ул. 50 лет Октября | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Наличие проектной документации на строительство культурного центра на 260 мест |
| Проектирование культурного центра на 240 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения р-н ул. 50 лет Октября | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Наличие проектной документации на строительство культурного центра на 240 мест |
| Проектирование культурного центра (зона застройки многоэтажными жилыми домами); пр. Клыкова- Майский бульвар | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Наличие проектной документации на строительство культурного центра |
| Проектирование помещения для культурно-массовой работы (общественно-деловая зона многофункционального назначения) пр. Клыкова- Майский бульвар | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Наличие проектной документации на строительство помещения для культурно-массовой работы |
| Проектирование летней эстрады (зона застройки многоэтажными жилыми домами) ул. Дубровинского – ул. Интернациональная; | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Наличие проектной документации на строительство летней эстрады |
| Проектирование культурного центра семейного чтения и досуга (зона зеленых насаждений общего пользования) ул. Дубровинского – ул. Интернациональная; | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Наличие проектной документации на строительство культурного центра семейного чтения и досуга |
| Проектирование планетария (зона индивидуальной жилой застройки); р-н ул. 50 лет Октября - пр. Дружбы | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Наличие проектной документации на строительство планетария |
| Проектирование культурного центра семейного досуга (зона индивидуальной жилой застройки) р-н ул. 50 лет Октября - пр. Дружбы; | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Наличие проектной документации на строительство культурного центра семейного досуга |
| Проектирование культурного центра семейного чтения и досуга (зона застройки многоэтажными жилыми домами) р-н ул. 50 лет Октября - пр. Дружбы. | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Наличие проектной документации на строительство культурного центра семейного чтения и досуга |
| Спорт |
| Проектирование межшкольного спортивного стадиона в Сеймском округе города Курска, расположенного по адресу: ул. Серегина, 41 МБОУ «Средняя образовательная школа №30» города Курска | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 1572 |  |  | 1572 |  |  |  | 2018г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципаль-ным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство межшкольного спортивного стадиона |
| Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в Северо- западном микрорайоне города Курска по адресу: ул. Косухина, 25 | Внебюджетные источники | 118,7 9800 | 118,7 9800 | - - | - - |  |  |  | 2016г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса |
| Проектирование физкультурно-оздоровительного и культурного центра по пр. Клыкова | Внебюджет-ные источники | 20000 | - | 20000 | - |  |  |  | 2017г. | Инвестор Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство физкультурно-оздоровительного и культурного центра |
| Проектирование межшкольного стадиона школы N 15 по ул. Краснозна-менной | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 2674,5 | - | 2674,5 | - |  |  |  | 2017г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство межшкольного стадиона |
| Проектирование футбольного поля с искусственным покрытием МБОУ ДОД ДЮСШ-6 по проспекту Ленинского Комсомола,75 в городе Курске | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 5431,6 | - | 5431,6 | - |  |  |  | 2017г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление кул города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство футбольного поля с искусственным покрытием |
| Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса КГУ с плавательным бассейном по ул. Коммунистической | Предпола-гаемые средства областного, федераль- ного бюджетов | 15000 | - | - | 15000 |  |  |  | 2018г. | Курский государствен-ный университет Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса КГУ с плавательным бассейном |
| Проектирование легкоатлетического манежа по ул. Орловской | Предпола-гаемые средства областного, федераль- ного бюджетов | 574 16,2 | - | 7139,3 | 50276,8 |  |  |  | 2017-2018гг. | Комитет по физической культуре и спорту Курской области Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на строительство легкоатлетического манежа |
| Проектирование спортивно- досугового комплекса на 400 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н пр. Победы – ул. К. Маркса | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно- досугового комплекса |
| Проектирование спортивно- досугового комплекса 400 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н. ул. Павлуновского – ул. 50 лет Октября | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно- досугового комплекса 400 кв.м общей площади |
| Проектирование спортивно- досугового комплекса на 120 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); поселок Северный | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно- досугового комплекса на 120 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивно- досугового комплекса на 250 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); поселок Северный | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно- досугового комплекса на 250 кв.м общей площади |
| Проектирование спортивно- досугового комплекса на 150 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н. бывшего КЗТЗ | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно- досугового комплекса на 150 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивно- досугового комплекса на 400 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н. пр. Клыкова – Майский бульвар | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно- досугового комплекса на 400 кв.м общей площади |
| Проектирование спортивно- досугового комплекса на 400 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н. пр. Дружбы ул. 50 лет Октября | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно- досугового комплекса на 400 кв.м |
| Проектирование спортивно- досугового комплекса на 400 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н ул. ПЛК- ул. Энгельса | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно- досугового комплекса на 400 кв.м общей площади |
| Проектирование спортивно- досугового комплекса на 400 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); ул. Энегльса- ул. Пионеров | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно- досугового комплекса на 400 кв.м общей площади |
| Проектирование спортивно- досугового комплекса на 400 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н бывшего КЗТЗ | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно- досугового комплекса на 400 кв.м общей площади |
| Проектирование спортивно- досугового комплекса на 120 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения поселок Северный | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно- досугового комплекса на 120 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивно- досугового комплекса на 250 кв.м площади пола (зона застройки многоэтажными жилыми домами); поселок Северный | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно- досугового комплекса на 250 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивно- досугового комплекса на 250 кв.м общей площади (зона застройки многоэтажными жилыми домами); р-н. ул. К. Маркса- пр. Победы | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно- досугового комплекса на 250 кв.м |
| Проектирование спортивно- досугового комплекса на 400 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н. ул. К. Маркса- пр. Победы | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно- досугового комплекса на 400 кв.м общей площади |
| Проектирование спортивно- досугового комплекса на 220 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н ул. Дубровинского- Интернациональная | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно- досугового комплекса на 220 кв.м площади пола |
| Проектирование комплекса семейного спортивно-оздоровительного отдыха на 1000 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н ул. Дубровинского- Интернациональная | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство комплекса семейного спортивно-оздоровительного отдыха на 1000 кв.м общей площади |
| Проектирование спортивного зала общего пользования на 540 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н ПЛК – ул Энгельса | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивного зала общего пользования на 540 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивного зала на 240 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения р-н бывшего КЗТЗ | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивного зала на 240 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивного зала на 240 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н ул. Запольная – В. Луговая | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивного зала на 240 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивного зала на 240 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения р-н пр. Клыкова-пр. Дружбы | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивного зала на 240 кв.м площади пола |
| Проектирование физкультурно-оздоровительногокомплекса на 400 кв.м площади пола (зона застройки многоэтажными жилыми домами); р-н ул. Энгельса ул. Малиновая | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство физкультурно-оздоровительногокомплекса на 400 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивного комплекса для игровых видов спорта, плоскостных сооружений на 3000 кв.м площади пола (зона спорта и отдыха); р-н пр. Дружбы – пр. Клыкова | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивного комплекса для игровых видов спорта, плоскостных сооружений на 3000 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивного комплекса для игровых видов спорта, плоскостных сооружений на 3000 кв.м площади пола (зона зеленых насаждений общего пользования); р-н ул. 50 лет Октября | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивного комплекса для игровых видов спорта, плоскостных сооружений на 3000 кв.м площади пола |
| Проектирование фитнес-центра на 100 кв.м площади пола (зона индивидуальной жилой застройки поселок Северный | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство фитнес-центра на 100 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивно-оздоровительного комплекса с сауной на 1000 кв.м площади пола (зона застройки многоэтажными жилыми домами); поселок Северный | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно-оздоровительного комплекса с сауной на 1000 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивно-оздоровительного комплекса на 400 кв.м площади пола (зона спорта и отдыха); р-н бывшего КЗТЗ | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно-оздоровительного комплекса на 400 кв.м площади пола (зона спорта и отдыха); р-н бывшего КЗТЗ |
| Проектирование спортивно-оздоровительного комплекса на 1300 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н ул. 50лет Октября | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно-оздоровительного комплекса на 1300 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивно-оздоровительного комплекса на 400 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения поселок Северный | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно-оздоровительного комплекса на 400 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивно-оздоровительного комплекса на 1000 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); ул. Дубровинского – ул. ВЧК | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно-оздоровительного комплекса на 1000 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивно-оздоровительного комплекса на 400 кв.м площади пола (зона индивидуальной жилой застройки р-н. ул. Малиновая – ул. Кольцова- ул. Пионеров | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно-оздоровительного комплекса на 400 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивного комплекса на 1000 кв.м площади пола (зона застройки многоэтажными жилыми домами); пр. Клыкова – Майский бульвар | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивного комплекса на 1000 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивного комплекса на 3000 кв.м площади пола (зона спорта и отдыха); поселок Серверный | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивного комплекса на 3000 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивно-зрелищного комплекса на 7350 кв.м площади пола (зона спорта и отдыха) поселок Северный; | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивно-зрелищного комплекса на 7350 кв.м площади пола |
| Проектирование физкультурно-оздоровительного центра на 1905 кв.м площади пола (зона застройки малоэтажными жилыми домами); ул. Бочарова- ул. Кольцова | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство физкультурно-оздоровительного центра на 1905 кв.м площади пола |
| Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса на 800 кв.м площади пола (зона застройки многоэтажными жилыми домами); р-н ул. 50 лет Октября | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 800 кв.м площади пола |
| Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса на 1000 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); пр. Клыкова- пр. Дружбы | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 1000 кв.м площади пола |
| Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса на 1000 кв.м площади пола (зона застройки малоэтажными жилыми домами); р-н. ул. Энегельса -ПЛК | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 1000 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивной площадки на 1000 кв.м площади пола (зона спорта и отдыха); р-н. ул. Союзная- ул. Станционная | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивной площадки на 1000 кв.м площади пола |
| Проектирование спортивного ядра на 2000 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н ул. В. Луговая – ул.50 лет Октября | Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Наличие проектной документации на строительство спортивного ядра на 2000 кв.м площади пола |
| Проектирование межшкольного стадиона на 3500 кв.м общей площади (зона застройки многоэтажными жилыми домами); р-н. ул. Энгельса - ПЛК | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска Инвестор | Наличие проектной документации на строительство межшкольного стадиона на 3500 кв.м |
| Проектирование межшкольного стадиона на 3500 кв.м общей площади (зона застройки среднеэтажными жилыми домами); р-н. ул. Энгельса - ПЛК | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска Инвестор | Наличие проектной документации на строительство межшкольного стадиона на 3500 кв.м |
| Проектирование футбольного поля с искусственным покрытием на 3500 кв.м общей площади (зона многоэтажными жилыми домами); пр. Победы - ул. К Маркса | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска Инвестор | Наличие проектной документации на строительство футбольного поля с искусственным покрытием на 3500 кв.м |
| Проектирование футбольного поля на 3400 кв.м общей площади (зона застройки многоэтажными жилыми домами); пр. Клыкова- Майский бульвар | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска Инвестор | Наличие проектной документации на строительство футбольного поля на 3400 кв.м общей площади |
| Проектирование футбольного поля на 3400 кв.м общей площади (зона многоэтажными жилыми домами); поселок Севреный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска Инвестор | Наличие проектной документации на строительство футбольного поля на 3400 кв.м |
| Проектирование футбольного поля на 7350 кв.м общей площади (зона особоохраняемых природных территорий); поселок Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска Инвестор | Наличие проектной документации на строительство футбольного поля на 7350 кв.м общей площади |
| Проектирование футбольного поля с искусственным покрытием на 3500 кв.м площади пола (зона спорта и отдыха). р-н. пр. Клыкова – пр. Дружбы | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов Внебюджет-ные источники | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска Инвестор | Наличие проектной документации на строительство футбольного поля с искусственным покрытием на 3500 кв.м площади пола |
| Здравоохранение |
| Проектирование лечебного корпуса стационара круглосуточного и дневного пребывания, отделения реанимации, приемного отделения, отделения лучевой диагностики, экспресс – лаборатории областного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница» комитета здравоохранения Курской области | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | 2018 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на строительство |
| Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская городская больница № 3» комитета здравоохранения Курской области: Проектирование пищеблока г. Курск, ул. Обоянская, д. 16 | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | 2018 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на строительство |
| Проектирование лечебного корпуса стационара г. Курск, ул. Обоянская, д. 16 | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | 2018 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на строительство |
| Проектирование пристройки к зданию областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская поликлиника № 5» комитета здравоохранения Курской области г. Курск, ул. Запольная, 43 | Предпола- Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | 2019 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на строительство |
| Бюджетное медицинское учреждение «Курская областная клиническая больница» комитета здравоохранения Курской области: Проектирование реабилитационного отделения г. Курск, ул. Сумская, 45-А | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | 2020 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на строительство |
| Проектирование 2-го этажа лаборатории клинической иммунологии г. Курск, ул. Сумская, 45 | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на строительство |
| Проектирование подстанции скорой помощи областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская станция скорой медицинской помощи» комитета здравоохранения Курской области г. Курск, проспект Победы | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на строительство |
| Проектирование подстанции скорой помощи областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская станция скорой медицинской помощи» комитета здравоохранения Курской области Северо-западный район г. Курска | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на строительство |
| Проектирование подстанции скорой помощи областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская станция скорой медицинской помощи» комитета здравоохранения Курской области г. Курск, ул. Энгельса 10В | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на строительство |
| Проектирование поликлиники г. Курск, ул. 3-я Пушкарная,2 | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на строительство |
| Проектирование лечебно-диагностического центра для детей и взрослых ООО "Медассист-К" г. Курск | Инвестор | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на строительство |
| Проектирование объекта «Поликлиника на 500 посещений в смену» г. Курск, пр-т Победы | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на строительство |
| Проектирование пристройки к хирургическому корпусу ОБУЗ «Курская городская клиническая больница скорой медицинской больницы» г. Курск, ул. Пирогова, 14 | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на строительство |
| Проектирование поликлиники Г. Курск, проезд Сергеева | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на строительство |
| Проектирование реконструируемых объектов социальной сферы |
| Образование |
| Проект реконструкции МБОУ «Средняя общеобразователь-ная школа № 11» | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 9500 | 9500 |  |  |  |  |  | 2016г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на реконструкцию |
| Проект реконструкции пристройки к зданию МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 72» по 1-му Ольховскому пер.,7 в городе Курске | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 2142,6 |  |  | 2142,6 |  |  |  | 2018г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на реконструкцию |
| Проектирование пристройки к зданию МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. А.С. Пушкина» по ул. Дзержинского, 95 | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 9170,5 |  |  | 9170,5 |  |  |  | 2018г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Наличие проектной документации на строительство пристройки к школе |
| Проектирование пристройки к школе №19 ул. Павлуновского | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 2019 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на пристрой к школе |
| Проектирование пристройки к школе №41, Магистральный пр. | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на пристрой к школе |
| Проект капитального ремонта здания Гимназии №4 ул. Кирова, д. 22, ул. Почтовая, д. 18А | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 9500 |  | 9500 |  |  |  |  | 2017г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на реконструкцию |
| Проект реконструкции МБОУ ДОД ДШИ N 2 им. И.П. Гринева | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  | 2018г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на реконструкцию |
| Проект реконструкции бассейна МБОУ ДОД «ДЮСШ-1», расположенного по адресу: г.Курск, ул. Веспремская, 1а | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 3443,6 | - | 3443,6 | - |  |  |  | 2017г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Наличие проектной документации на реконструкцию |
| Спорт |
| Проект реконструкции открытого ледового поля по адресу: г. Курск, ул. Союзная – ул. Куйбышева | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федераль- ного бюджетов | 8292,4 |  | 8292,4 |  |  |  |  | 2017г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Наличие проектной документации на реконструкцию |
| Здравоохранение |
| Проект реконструкции акушерско-гинекологического корпуса областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская клиническая больница № 4» комитета здравоохранения Курской области г. Курск, 2-й Промышленный пер.,13 | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | 2019 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на реконструкцию |
| Проект реконструкции операционного блока г. Курск, ул. Сумская, 45 | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 2020 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на реконструкцию |
| Проект реконструкции здания пищеблока (прим. в стадии реконструкция) г. Курск, ул. Сумская, 45 | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на реконструкцию |
| Проект реконструкции здания областного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной перинатальный центр» г. Курск, проспект Вячеслава Клыкова, 100 | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на реконструкцию |
| Проект реконструкции педиатрического отделения детской поликлиники ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №7» г. Курск, проспект Вячеслава Клыкова, 92 | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на реконструкцию |
| Проект реконструкции зданий Автономного учреждения здравоохранения Курской области «Курский областной санаторий «Соловьиные зори» г. Курск, 3-й Краснополянс-кий пер. д.1 (главный корпус), ул. Черняховского, д. 24 а (воздушный переход), Черняховского д.22а (ФОК) | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 2020 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на реконструкцию |
| Проект реконструкции объекта «Отделение восстановительного лечения областного бюджетного учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» комитета здравоохранения Курской области (прим. в стадии реконструкция) г. Курск, ул. Крюкова,32 | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на реконструкцию |
| Проект реконструкции здания областного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» комитета здравоохранения Курской области г. Курск, ул. Серафима Саровского, 8 | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на реконструкцию |
| Проект реконструкции с надстройкой этажа здания областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская детская стоматологическая поликлиника» комитета здравоохранения Курской области г. Курск, ул. Хуторская, 3 | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на реконструкцию |
| Проект реконструкции объекта по ул. Сонина,1 под размещение комитета здравоохранения курской области, в т.ч. структурных подразделений комитета Г. Курск, ул. Сонина, 1 | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на реконструкцию |
| Проект реконструкции объекта по пер. Элеваторному 10а/1 под областной специализированный детский стоматологический центр Г. Курск, пер. Элеваторный 10а/1 | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Наличие проектной документации на реконструкцию |
| Мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры |
| Образование |
| Строительство средней общеобразователь-ной школы в Северном жилом районе г. Курска | Бюджет города Курска Предпола-гаемые средства областного, федераль-ного бюджетов Внебюджет-ные источники | 108 001,0 129 499,0 217 000,0 15 500,0 | 108 001,0 129 499,0 217 000,0 15 500,0 |  |  |  |  |  | 2016г. | Департамент строительства МКУ «Управление капитального строительства города Курска» (далее – МКУ «УКС города Курска») Комитет образования города Курска Комитет образования и науки Курской области Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 792 места |
| Приобретение средней общеобразователь-ной школы в районе пр. В. Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федераль-ного бюджетов Внебюджет-ные источники | 268 000,0 417 200,0 29 800,0 | 268 000,0 | 417 200,0 29 800,0 |  |  |  |  | 2016- 2017гг. | Инвестор Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет образования и науки Курской области Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Получение в муниципальную собственность школы на 1000 мест |
| Строительство детского сада в районе улиц Куйбышева – 1-я Вишневая в г. Курске | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерально-го бюджетов | 151 824,3 | - | 100 000,0 | 51 824,3 |  |  |  | 2017- 2018гг. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 280 мест |
| Строительство 3-х детских садов в районе проспекта Клыкова в г. Курске | Бюджет города Курска Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерально- го бюджетов | 202 447,7 141 417,3 | 107 212,9 | 45 234,8 76 369,3 | 50 000,0 65 048,0 |  |  |  | 2016-. 2018гг. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию 3-х детских садов на 420 мест |
| Приобретение средней общеобразовательнойшколы на проспекте Дериглазова на 1000 мест | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федераль-ного бюджетов Внебюджет-ные источники | 181 750,0 436 100,0 31 150,0 |  |  | 181 750,0 436 100,0 31 150,0 |  |  |  | 2018г. | Инвестор Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет образования и науки Курской области Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Получение в муниципальную собственность школы на 1000 мест |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 160 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район улиц: ул. Малиновая, ул. Бочарова, ул. Литовская, ул. Кольцова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  | 150 000 |  |  | 2019 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 160 мест |
| Строительство детского сада на 220 мест (зона индивидуальной жилой застройки); район улиц: ул. Верхняя Казатская, ул.Новая Запольная | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  | 150 000 |  |  | 2019 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест |
| Строительство детского сада на 170 мест (зона застройки малоэтажными жилыми домами); район поворота на деревню Дрябово | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  | 150 000 |  |  | 2019 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 170 мест |
| Строительство детского сада на 60 мест (общественно-деловая зона многофункциональной застройки); район улиц: ул. Светлая, ул. Ягодная | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  | 150 000 |  | 2020 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 60 мест |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 125 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); северная часть города | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  | 150 000 |  | 2020 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 125 мест |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 120 мест (зона застройки среднеэтажными жилыми домами); район улицы Коммунистическая | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 120 мест |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест (зона застройки среднеэтажными жилыми домами); район ул. 5-я Кислинская | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 220 мест |
| Строительство детского дошкольного учреждения учреждение на 220 мест (зона индивидуальной жилой застройки); район ул. Васильковая | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 220 мест |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 280 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул.Вишневая | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 280 мест |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 115 мест (зона застройки малоэтажными жилыми домами); район ул. Нижняя Луговая, ул. Овечкина | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 115 мест |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 115 мест (зона застройки малоэтажными жилыми домами); район ул. Нижняя Луговая, ул. Кольцова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 115 мест |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 160 мест (зона застройки среднеэтажными жилыми домами); район ул.Дубровинского | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 160 мест |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 160 мест (зона застройки среднеэтажными жилыми домами); район ул. Интернациональная, ул. Театральная | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 160 мест |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 160 мест (зона застройки среднеэтажными жилыми домами); район ул. Малиновая, ул. Бочарова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 160 мест |
| Строительство детского сада на 240 мест (зона застройки малоэтажными жилыми домами); район ул. Интернациональная, ул. ВЧК | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского дома на 240 мест |
| Строительство детского сада на 120 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. Коммунистическая | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 120 мест |
| Строительство детского сада на 90 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); северная часть города | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 90 мест |
| Строительство детского сада на 90 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. Вторая Моква | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 90 мест |
| Строительство детского сада на 110 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); северная часть города | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 110 мест |
| Строительство детского сада на 50 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 50 мест |
| Строительство детского сада на 90 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); северная часть города | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 90 мест |
| Строительство детского сада – ясли на 280 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул. Майский бульвар | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада – ясли на 280 мест |
| Строительство детского сада – ясли на 220 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул. Майский бульвар | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада – ясли на 220 мест |
| Строительство детского сада – ясли на 140 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пр-та В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада – ясли на 140 мест |
| Строительство детского сада – ясли на 140 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пр-та В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада – ясли на 140 мест |
| Строительство школы на пр. Победе | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300000 |  |  |  | 300000 |  |  | 2019 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы |
| Строительство школы на пр. Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  | 2020 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы |
| Строительство школы на ул. Полевой | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300000 |  |  |  |  |  | 300000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы |
| Строительство школы на ул. Советской | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300000 |  |  |  |  |  | 300000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы |
| Строительство пристройки к школе №45 ул. Крюкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 100000 |  |  |  |  |  | 100000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию пристройки к школе |
| Строительство школы на пр. Дериглазова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300000 |  |  |  |  |  | 300000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы |
| Строительство школы на ул. ВЧК | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300000 |  |  |  |  |  | 300000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы |
| Строительство детского сада – ясли на 280 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пр-та В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада – ясли на 280 мест |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 240 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул. Смородиновая | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 240 мест |
| Строительство детского сада – ясли на 280 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пр-та В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада – ясли на 220 мест |
| Строительство детского сада – ясли на 220 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пр-та В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада – ясли на 220 мест |
| Строительство детского сада – ясли на 220 мест (зона застройки многоэтажными жилыми домами); детский сад – ясли на 140 мест (зона многоэтажными жилыми домами); район ул. Майский бульвар | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада – ясли на 220 мест |
| Строительство детского сада на 280 мест (зона многоэтажными жилыми домами); район ул. Майский бульвар | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 280 мест |
| Строительство детского сада на 280 мест (зона многоэтажными жилыми домами); пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 280 мест |
| Строительство детского сада на 280 мест (зона многоэтажными жилыми домами); район ул. Майский бульвар, пр-т В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 |  | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 280 мест |
| Строительство детского сада на 50 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения) пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 50 мест |
| Строительство детского сада на 280 мест (зона многоэтажными жилыми домами); пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 280 мест |
| Строительство детского сада на 280 мест (зона многоэтажными жилыми домами) пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 280 мест |
| Строительство детского сада на 60 мест (зона многоэтажными жилыми домами); район ул.К.Маркса | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 60 мест |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 320 мест (зона многоэтажными жилыми домами); р-н бывшего завода КЗТЗ | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 320 мест |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 320 мест (зона многоэтажными жилыми домами); р-н бывшего завода КЗТЗ | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 320 мест |
| Строительство детского сада на 120 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. 50 лет Октября | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 120 мест |
| Строительство детского сада на 120 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. 50 лет Октября | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 120 мест |
| Строительство детского сада на 110 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. 50 лет Октября | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 110 мест |
| Строительство детского сада на 110 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. 50 лет Октября | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 110 мест |
| Строительство детского сада на 110 мест (зона многоэтажными жилыми домами); район ул.Просторная, пр-т Дружбы | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 110 мест |
| Строительство детского сада на 110 мест (зона многоэтажными жилыми домами); район Энгельса, ПЛК | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 110 мест |
| Строительство детского сада на 220 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул.Васильковая | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест |
| Строительство детского сада на 110 мест (зона многоэтажными жилыми домами); район ул. Крюкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 110 мест |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 40 мест (зона многоэтажными жилыми домами); район ул.Орловская, пр-т Дружбы | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 40 мест |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 280 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. Майский бульвар, пр-т В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 280 мест |
| Строительство детского сада на 140 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения) район пр-та В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 140 мест |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 160 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения). Район ул. Дубровинского | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 160 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 480 мест (зона зеленых насаждений общего пользования); район ул. К.Маркса | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 480 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 280 учащихся (зона застройки среднеэтажными жилыми домами); район ул. Пушкарная | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 280 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 960 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул.Малиновая, ул.Литовская | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 960 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 960 учащихся (зона застройки среднеэтажными жилыми домами); район пер.Воротний, ул.Павлуновского | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 960 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 575 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения) Северная часть города | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 575 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 575 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул.50 лет Октября | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 575 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 1525 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул.Майский бульвар, ул.В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 1525 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 1000 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); общеобразовательная школа на 1525 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 1000 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 850 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 850 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 850 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 850 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 850 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. Майский бульвар | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 850 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 850 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. Майский бульвар | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 850 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 480 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения); общеобразовательная школа на 480 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул.Энгельса, ПЛК | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 480 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 480 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул.Центральная | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 480 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 480 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район Крутой Лог | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 480 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 480 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 480 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 792 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 792 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 1000 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район пос. Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 1000 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 1000 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. Майский бульвар, пр-т В.Клыкова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 1000 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 1000 учащихся (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул. Васильковая | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 1000 мест |
| Строительство общеобразовательной школы на 1180 учащихся (общественно-деловая зона многофункционального назначения район ул.Дубровинского | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию школы на 1180 мест |
| Строительство детской школы искусств на 60 мест (зона малоэтажными жилыми домами) район ул.Энгельса, ПЛК; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детской школы искусств на 60 мест |
| Строительство детской школы искусств на 60 мест (общественно-деловая зона многофункциональной застройки) район ул.Энгельса, ПЛК; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детской школы искусств на 60 мест |
| Строительство детской школы искусств на 60 мест (общественно-деловая зона многофункциональной застройки); пр. Клыкова- Майский бульвар | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детской школы искусств на 60 мест |
| Строительство детской школы искусств на 60 мест (общественно-деловая зона многофункциональной застройки) р-н ул. Дубровинского-Интернациональная; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детской школы искусств на 60 мест |
| Строительство детской школы искусств на 60 мест (застройки многоэтажными жилыми домами) пр. Клыкова- Майский бульвар; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию детской школы искусств на 60 мест |
| Строительство учреждения дополнительного образования детей (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул.Энгельса, ПЛК; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию учреждения дополнительного образования детей |
| Строительство учреждения дополнительного образования детей (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул.Энгельса, ПЛК; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию учреждения дополнительного образования детей |
| Строительство учреждения дополнительного образования детей (зона застройки многоэтажными жилыми домами); район ул.Энгельса, ПЛК; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию учреждения дополнительного образования детей |
| Строительство учреждения дополнительного образования детей (общественно-деловая зона многофункционального назначения пр. Клыкова- Майский бульвар; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию учреждения дополнительного образования детей |
| Строительство учреждения дополнительного образования детей (зона застройки многоэтажными жилыми домами). Дубровинского-Интернациональная; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию учреждения дополнительного образования детей |
| Строительство учреждения дополнительного образования детей (общественно-деловая зона многофункционального назначения) р-н ул. Бочарова- ул. Кольцова | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 300 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию учреждения дополнительного образования детей |
| Культура |
| Строительство культурного центра с киноконцертным залом в поселке Северный | Внебюджет-ные источники | 190 600,0 | 90 600,0 | 100 000,0 | - |  |  |  | 2016-2017гг. | Инвестор Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию культурного центра с киноконцертным залом |
| Строительство библиотеки на 12 тыс. единиц хранения (общественно-деловая зона многофункционального назначения) р-н ул. Бочарова- ул. Кольцова; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  |  | 2019 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию библиотеки на 12 тыс. единиц хранения |
| Строительство библиотеки (общественно-деловая зона многофункционального назначения) пр. Клыкова- Майский бульвар; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  |  | 2019 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию библиотеки |
| Строительство библиотеки (общественно-деловая зона многофункционального назначения) район ул.50 лет Октября; | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 |  | 2020 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию библиотеки |
| Строительство библиотеки (зона застройки многоэтажными жилыми домами) ул.Энгельса, ПЛК | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 |  | 2020 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию библиотеки |
| Строительство библиотеки (зона застройки многоэтажными жилыми домами) в поселке Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию библиотеки |
| Строительство библиотеки на 12 тыс. единиц хранения (общественно-деловая зона многофункционального назначения район ул.50 лет Октября | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию библиотеки на 12 тыс. единиц хранения |
| Строительство библиотеки (зона застройки многоэтажными жилыми домами) ул.Энгельса, ПЛК | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию библиотеки |
| Строительство кинотеатра на 200 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. Майский бульвар | Внебюджетные источники | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Ввод в эксплуатацию кинотеатра на 200 мест |
| Строительство кинотеатра на 200 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); район ул. Бочарова - Кольцова | Внебюджетные источники | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Ввод в эксплуатацию кинотеатра на 200 мест |
| Строительство кинотеатра на 200 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения ул.Энгельса, ПЛК | Внебюджетные источники | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Ввод в эксплуатацию кинотеатра на 200 мест |
| Строительство кинотеатра на 200 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); ул.Энгельса, ПЛК | Внебюджетные источники | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Ввод в эксплуатацию кинотеатра на 200 мест |
| Строительство культурного центра с киноконцертным залом на 300 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); поселок Северный | Внебюджетные источники | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Ввод в эксплуатацию культурного центра с киноконцертным залом на 300 мест |
| Строительство культурного центра на 260 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); поселок Северный | Внебюджетные источники | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Ввод в эксплуатацию культурного центра на 260 мест |
| Строительство культурного центра на 240 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения поселок Северный | Внебюджетные источники | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Ввод в эксплуатацию культурного центра на 240 мест |
| Строительство культурного центра на 260 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н ул. 50 лет Октября | Внебюджетные источники | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Ввод в эксплуатацию культурного центра на 260 мест |
| Строительство культурного центра на 240 мест (общественно-деловая зона многофункционального назначения р-н ул. 50 лет Октября | Внебюджетные источники | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Ввод в эксплуатацию культурного центра на 240 мест |
| Строительство концертного зала (зона застройки многоэтажными жилыми домами); пр. Клыкова- Майский бульвар | Внебюджетные источники | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Ввод в эксплуатацию концертного зала |
| Строительство помещения для культурно-массовой работы (общественно-деловая зона многофункционального назначения) пр. Клыкова- Майский бульвар ; | Внебюджетные источники | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Ввод в эксплуатацию помещения для культурно-массовой работы |
| Строительство летней эстрады (зона застройки многоэтажными жилыми домами) ул. Дубровинского – ул. Интернациональная; | Внебюджетные источники | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Ввод в эксплуатацию летней эстрады |
| Строительство культурного центра семейного чтения и досуга (зона зеленых насаждений общего пользования) ул. Дубровинского – ул. Интернациональная; | Внебюджетные источники | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Ввод в эксплуатацию культурного центра семейного чтения и досуга |
| Строительство планетария (зона индивидуальной жилой застройки); р-н ул. 50 лет Октября - пр. Дружбы | Внебюджетные источники | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Ввод в эксплуатацию планетария |
| Строительство центра семейного досуга (зона индивидуальной жилой застройки) р-н ул. 50 лет Октября - пр. Дружбы; | Внебюджетные источники | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Ввод в эксплуатацию центра семейного досуга |
| Строительство культурного центра семейного чтения и досуга (зона застройки многоэтажными жилыми домами) р-н ул. 50 лет Октября - пр. Дружбы. | Внебюджетные источники | 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление культуры города Курска | Ввод в эксплуатацию культурного центра семейного чтения и досуга |
| Спорт |
| Строительство межшкольного спортивного стадиона в Сеймском округе города Курска, расположенного по адресу: ул. Серегина, 41 МБОУ «Средняя образовательная школа №30» города Курска | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 15 720,2 | - | - | 15 720,2 |  |  |  | 2018г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципаль-ным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию межшкольного спортивного стадиона |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Северо- западном микрорайоне города Курска по адресу: ул. Косухина, 25 | Внебюджетные источники | 1 187,1 98 000,0 | 1 187,1 98 000,0 | - - | - - |  |  |  | 2016г. | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса |
| Строительство торгового, спортивно- оздоровительного и культурного центра «Мега ГРИНН» по ул. К. Маркса 2 и 3 очереди | Внебюджет-ные источники | 2 931 300,0 | 2 931 300,0 | - | - |  |  |  | 2016г. | АО «Корпорация ГРИНН» | Ввод в эксплуатацию торгового, спортивно- оздоровительного и культурного центра |
| Строительство физкультурно-оздоровительного и культурного центра по пр. Клыкова | Внебюджет-ные источники | 200 000,0 | - | 200 000,0 | - |  |  |  | 2017г. | Инвестор Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного и культурного центра |
| Строительство межшкольного стадиона школы N 15 по ул. Краснозна-менной | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 26 745,8 | - | 26 745,8 | - |  |  |  | 2017г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию межшкольного стадиона |
| Строительство футбольного поля с искусственным покрытием МБОУ ДОД ДЮСШ-6 по проспекту Ленинского Комсомола,75 в городе Курске | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 54 316,1 | - | 54 316,1 | - |  |  |  | 2017г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию футбольного поля с искусственным покрытием |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса КГУ с плавательным бассейном по ул. Коммунистической | Предпола-гаемые средства областного, федераль- ного бюджетов | 150 000,0 | - | - | 150 000,0 |  |  |  | 2018г. | Курский государствен-ный университет Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса |
| Строительство легкоатлетического манежа по ул. Орловской | Предпола-гаемые средства областного, федераль- | 574 162,0 | - | 71 393,6 | 502 768,4 |  |  |  | 2017-2018гг. | Комитет по физической культуре и спорту Курской области Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию легкоатлетического манежа |
| Строительство спортивно-досугового комплекса на 400 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н пр. Победы – ул. К. Маркса | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-досугового комплекса на 400 кв.м |
| Строительство спортивно-досугового комплекса 400 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н. ул. Павлуновского – ул. 50 лет Октября | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-досугового комплекса на 400 кв.м |
| Строительство спортивно-досугового комплекса на 120 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); поселок Северный | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-досугового комплекса на 120 кв.м |
| Строительство спортивно-досугового комплекса на 250 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); поселок Северный | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-досугового комплекса на 250 кв.м |
| Строительство спортивно-досугового комплекса на 150 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н. бывшего КЗТЗ | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-досугового комплекса на 150 кв.м |
| Строительство спортивно-досугового комплекса на 400 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н. пр. Клыкова – Майский бульвар | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-досугового комплекса на 400 кв.м |
| Строительство спортивно-досугового комплекса на 400 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н. пр. Дружбы ул. 50 лет Октября | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-досугового комплекса на 400 кв.м |
| Строительство спортивно-досугового комплекса на 400 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н ул. ПЛК- ул. Энгельса | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-досугового комплекса на 400 кв.м |
| Строительство спортивно-досугового комплекса на 400 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); ул. Энегльса- ул. Пионеров | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-досугового комплекса на 400 кв.м |
| Строительство спортивно-досугового комплекса на 400 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н бывшего КЗТЗ | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-досугового комплекса на 400 кв.м |
| Строительство спортивно-досугового комплекса комплекс на 120 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения поселок Северный | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-досугового комплекса на 120 кв.м |
| Строительство спортивно-досугового комплекса на 250 кв.м площади пола (зона застройки многоэтажными жилыми домами); поселок Северный | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-досугового комплекса на 250 кв.м |
| Строительство спортивно-досугового комплекса на 250 кв.м общей площади (зона застройки многоэтажными жилыми домами); р-н. ул. К. Маркса- пр. Победы | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-досугового комплекса на 250 кв.м |
| Строительство спортивно-досугового комплекса на 400 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н. ул. К. Маркса- пр. Победы | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-досугового комплекса на 400 кв.м |
| Строительство спортивно-досугового комплекса на 220 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н ул. Дубровинского- Интернациональная | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-досугового комплекса на 220 кв.м |
| Строительство комплекса семейного спортивно-оздоровительного отдыха на 1000 кв.м общей площади (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н ул. Дубровинского- Интернациональная | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию комплекса семейного спортивно-оздоровительного отдыха на 1000 кв.м |
| Строительство спортивного зала общего пользования на 540 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н ПЛК – ул Энгельса | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию зала общего пользования на 540 кв.м |
| Строительство спортивного зала на 240 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения р-н бывшего КЗТЗ | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивного зала на 240 кв.м площади пола |
| Строительство спортивного зала на 240 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н ул. Запольная – В. Луговая | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивного зала на 240 кв.м площади пола |
| Строительство спортивного зала на 240 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения р-н пр. Клыкова-пр. Дружбы | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивного зала на 240 кв.м площади пола |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 400 кв.м площади пола (зона застройки многоэтажными жилыми домами); р-н ул. Энгельса ул. Малиновая | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса на 400 кв.м площади пола |
| Строительство спортивного комплекса для игровых видов спорта, плоскостных сооружений на 3000 кв.м площади пола (зона спорта и отдыха); р-н пр. Дружбы – пр. Клыкова | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса для игровых видов спорта, плоскостных сооружений на 3000 кв.м площади пола |
| Строительство спортивного комплекса для игровых видов спорта, плоскостных сооружений на 3000 кв.м площади пола (зона зеленых насаждений общего пользования); р-н ул. 50 лет Октября | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса для игровых видов спорта, плоскостных сооружений на 3000 кв.м площади пола |
| Строительство фитнес-центра на 100 кв.м площади пола (зона индивидуальной жилой застройки поселок Северный | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию -центра на 100 кв.м площади пола |
| Строительство спортивно-оздоровительного комплекс с сауной на 1000 кв.м площади пола (зона застройки многоэтажными жилыми домами); поселок Северный | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекс с сауной на 1000 кв.м площади пола |
| Строительство спортивно-оздоровительного на 400 кв.м площади пола (зона спорта и отдыха); р-н бывшего КЗТЗ | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного на 400 кв.м площади пола |
| Строительство спортивно-оздоровительного на комплекса1300 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н ул. 50лет Октября | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного на комплекса1300 кв.м площади пола |
| Строительство спортивно-оздоровительного на комплекса 400 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения поселок Северный | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного на комплекса 400 кв.м площади пола |
| Строительство спортивно-оздоровительного комплекса на 1000 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); ул. Дубровинского – ул. ВЧК | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса на 1000 кв.м площади пола |
| Строительство спортивно-оздоровительного комплекса на 400 кв.м площади пола (зона индивидуальной жилой застройки р-н. ул. Малиновая – ул. Кольцова- ул. Пионеров | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса на 400 кв.м площади пола |
| Строительство спортивного комплекса на 1000 кв.м площади пола (зона застройки многоэтажными жилыми домами); пр. Клыкова – Майский бульвар | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса на 1000 кв.м площади пола |
| Строительство спортивного комплекса на 3000 кв.м площади пола (зона спорта и отдыха); поселок Серверный | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса на 3000 кв.м площади пола |
| Строительство спортивно-зрелищного комплекса на 7350 кв.м площади пола (зона спорта и отдыха) поселок Северный; | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивно-зрелищного комплекса на 7350 кв.м площади пола |
| Строительство физкультурно-оздоровительного центра на 1905 кв.м площади пола (зона застройки малоэтажными жилыми домами); ул. Бочарова- ул. Кольцова | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного центра на 1905 кв.м площади пола |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 800 кв.м площади пола (зона застройки многоэтажными жилыми домами); р-н ул. 50 лет Октября | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса на 800 кв.м площади пола |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 1000 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); пр. Клыкова- пр. Дружбы | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса на 1000 кв.м площади пола |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 1000 кв.м площади пола (зона застройки малоэтажными жилыми домами); р-н. ул. Энегельса -ПЛК | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса на 1000 кв.м площади пола |
| Строительство спортивной площадки на 1000 кв.м площади пола (зона спорта и отдыха); р-н. ул. Союзная- ул. Станционная | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивной площадки на 1000 кв.м площади пола |
| Строительство спортивного ядра на 2000 кв.м площади пола (общественно-деловая зона многофункционального назначения); р-н ул. В. Луговая – ул.50 лет Октября | Внебюджетные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Инвестор Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Ввод в эксплуатацию спортивного ядра на 2000 кв.м площади пола |
| Строительство межшкольного стадиона на 3500 кв.м общей площади (зона застройки многоэтажными жилыми домами); р-н. ул. Энгельса - ПЛК | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов Внебюджет-ные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска Инвестор | Ввод в эксплуатацию межшкольного стадиона на 3500 кв.м общей площади |
| Строительство межшкольного стадиона на 3500 кв.м общей площади (зона застройки среднеэтажными жилыми домами); р-н. ул. Энгельса - ПЛК | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов Внебюджет-ные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска Инвестор | Ввод в эксплуатацию межшкольного стадиона на 3500 кв.м |
| Строительство футбольного поля с искусственным покрытием на 3500 кв.м общей площади (зона многоэтажными жилыми домами); пр. Победы - ул. К Маркса | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов Внебюджет-ные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска Инвестор | Ввод в эксплуатацию футбольного поля 3500 кв.м |
| Строительство футбольного поля на 3400 кв.м общей площади (зона застройки многоэтажными жилыми домами); пр. Клыкова- Майский бульвар | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов Внебюджет-ные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска Инвестор | Ввод в эксплуатацию футбольного поля 3400 кв.м |
| Строительство футбольного поля на 3400 кв.м общей площади (зона многоэтажными жилыми домами); поселок Севреный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов Внебюджет-ные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска Инвестор | Ввод в эксплуатацию футбольного поля 3400 кв.м |
| Строительство футбольного поля на 7350 кв.м общей площади (зона особоохраняемых природных территорий); поселок Северный | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов Внебюджет-ные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска Инвестор | Ввод в эксплуатацию футбольного поля 7350 кв.м |
| Строительство футбольного поля с искусственным покрытием на 3500 кв.м площади пола (зона спорта и отдыха). р-н. пр. Клыкова – пр. Дружбы | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов Внебюджет-ные источники | 150 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска Инвестор | Ввод в эксплуатацию футбольного поля с искусственным покрытием на 3500 кв.м |
| Здравоохранение |
| Строительство лечебного корпуса стационара круглосуточного и дневного пребывания, отделения реанимации, приемного отделения, отделения лучевой диагностики, экспресс – лаборатории областного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница» комитета здравоохранения Курской области | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  | 500 000 |  |  |  | 2018 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская городская больница № 3» комитета здравоохранения Курской области: строительство пищеблока г. Курск, ул. Обоянская, д. 16 | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  | 500 000 |  |  |  | 2018 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| строительство лечебного корпуса стационара г. Курск, ул. Обоянская, д. 16 | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  | 500 000 |  |  |  | 2018 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| Строительство пристройки к зданию областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская поликлиника № 5» комитета здравоохранения Курской области г. Курск, ул. Запольная, 43 | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  | 500 000 |  |  | 2019 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| Бюджетное медицинское учреждение «Курская областная клиническая больница» комитета здравоохранения Курской области: строительство реабилитационного отделения г. Курск, ул. Сумская, 45-А | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  | 500 000 |  |  | 2020 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| строительство 2-го этажа лаборатории клинической иммунологии г. Курск, ул. Сумская, 45 | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| строительство подстанции скорой помощи областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская станция скорой медицинской помощи» комитета здравоохранения Курской области г. Курск, проспект Победы | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| строительство подстанции скорой помощи областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская станция скорой медицинской помощи» комитета здравоохранения Курской области Северо-западный район г. Курска | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| строительство подстанции скорой помощи областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская станция скорой медицинской помощи» комитета здравоохранения Курской области г. Курск, ул. Энгельса 10В | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| строительство поликлиники г. Курск, ул. 3-я Пушкарная,2 | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| Строительство лечебно-диагностического центра для детей и взрослых ООО "Медассист-К" г. Курск | Инвестор | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| Строительство объекта «Поликлиника на 500 посещений в смену» г. Курск, пр-т Победы | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| Строительство пристройки к хирургическому корпусу ОБУЗ «Курская городская клиническая больница скорой медицинской больницы» г. Курск, ул. Пирогова, 14 | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| Строительство поликлиники Г. Курск, проезд Сергеева | Предпола-гаемые средства, областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| 3. Мероприятия по реконструкции объектов социальной инфраструктуры |
| 3.1. Образование |
| Реконструкция МБОУ «Средняя общеобразователь-ная школа № 11» | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 95 000,0 | 95 000,0 |  |  |  |  |  | 2016г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Обеспечение доступности общего образования |
| Капитальный ремонт здания Гимназии №4 ул. Кирова, д. 22, ул. Почтовая, д. 18А | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 95 000,0 |  | 95 000,0 |  |  |  |  | 2017г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Обеспечение доступности общего образования |
| Строительство пристройки к школе №41 Магистральный пр. | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 100000 |  |  |  |  |  | 100000 | 2021-2035 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию пристройки к школе |
| Строительство пристройки к школе №19 ул. Павлуновского | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  | 2019 | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Ввод в эксплуатацию пристройки к школе |
| Строительство пристройки к зданию МОУ «Средняя общеобразователь- ная школа №7 им. А.С. Пушкина» по ул. Дзержинского, 95 | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 91 705,9 |  |  | 91 705,9 |  |  |  | 2018г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Ввод в эксплуатацию пристройки |
| Реконструкция пристройки к зданию МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 72» по 1-му Ольховскому пер.,7 в городе Курске | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 21 426,7 |  |  | 21 426,7 |  |  |  | 2018г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Комитет образования города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Предоставление качественного дошкольного образования |
| Реконструкция МБОУ ДОД ДШИ N 2 им. И.П. Гринева | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 30 000,0* | - | - | 30 000,0 |  |  |  | 2018г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление культуры города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Улучшение условий образовательного процесса, повышение качества дополнительного образования |
| Реконструкция бассейна МБОУ ДОД «ДЮСШ-1», расположенного по адресу: г.Курск, ул. Веспремская, 1а | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска | 34 436,4 | - | 34 436,4 | - |  |  |  | 2017г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Создание условий для оздоровления и занятий спортом |
| 3.2. Спорт |
| Реконструкция открытого ледового поля по адресу: г. Курск, ул. Союзная – ул. Куйбышева | Предпола-гаемые средства бюджета города Курска, областного, федераль- ного бюджетов | 82 924,3 | - | 82 924,3 | - |  |  |  | 2017г. | Департамент строительства МКУ «УКС города Курска» Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска Земельный комитет города Курска | Создание условий для оздоровления и занятий спортом |
| 3.3. Здравоохранение |
| Реконструкция акушерско-гинекологического корпуса областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская клиническая больница № 4» комитета здравоохранения Курской области г. Курск, 2-й Промышленный пер.,13 | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  | 500 000 |  |  | 2019 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| реконструкция операционного блока г. Курск, ул. Сумская, 45 | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  | 500 000 |  | 2020 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| реконструкция здания пищеблока (прим. в стадии реконструкция) г. Курск, ул. Сумская, 45 | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| Реконструкция здания областного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной перинатальный центр» г. Курск, проспект Вячеслава Клыкова, 100 | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| Реконструкция педиатрического отделения детской поликлиники ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №7» г. Курск, проспект Вячеслава Клыкова, 92 | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| Реконструкция зданий Автономного учреждения здравоохранения Курской области «Курский областной санаторий «Соловьиные зори» г. Курск, 3-й Краснополянс-кий пер. д.1 (главный корпус), ул. Черняховского, д. 24 а (воздушный переход), Черняховского д.22а (ФОК) | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  | 500 000 |  | 2020 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| Реконструкция объекта «Отделение восстановительного лечения областного бюджетного учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» комитета здравоохранения Курской области (прим. в стадии реконструкция) г. Курск, ул. Крюкова,32 | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| Реконструкция здания областного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» комитета здравоохранения Курской области г. Курск, ул. Серафима Саровского, 8 | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| Реконструкция с надстройкой этажа здания областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская детская стоматологическая поликлиника» комитета здравоохранения Курской области г. Курск, ул. Хуторская, 3 | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| Реконструкция объекта по ул. Сонина,1 под размещение комитета здравоохранения курской области, в т.ч. структурных подразделений комитета Г. Курск, ул. Сонина, 1 | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |
| Реконструкция объекта по пер. Элеваторному 10а/1 под областной специализированный детский стоматологический центр Г. Курск, пер. Элеваторный 10а/1 | Предпола-гаемые средства областного, федерального бюджетов | 500 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | 2021-2035 | Комитет здравоохранения Курской области | Предоставление качественного медицинского обслуживания |

Примечание: при необходимости для реализации вышеуказанных мероприятий необходимо разработать проект планировки территории за 1 год до проектирования объекта на срок не более 3 лет.

Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Общий объем финансирования по Программе   составляет всего – 53 144 536  тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города Курска –

342 799,38 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 238 041,1 тыс. руб.

2017 год –   49 758,28 тыс. руб.

2018 год –   55 000 тыс. руб.

2019 год –   85 000 тыс. руб.

2020 год –   60 000 тыс. руб.

2021-2035 –95 000 тыс. руб.

за счет предполагаемых средств бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов, внебюджетных источников – 52 801 736,62 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 4 724 858,7 тыс. руб.

2017 год –   1 526 536,12 тыс. руб.

2018 год –   3 320 341,8 тыс. руб.

2019 год –   2 060 000,0 тыс. руб.

2020 год –   2 090 000,0 тыс. руб.

2021-2035 – 38 840 000,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры по видам объектов социальной инфраструктуры, целям и задачам Программы:

- проектирование, строительство (реконструкция) объектов дошкольного, школьного и дополнительного образования – 21 209 816  тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 1 007 434 тыс. руб.

2017 год –   987 376,8 тыс. руб.

2018 год –   990 005,2 тыс. руб.

2019 год –   935 000 тыс. руб.

2020 год –   390 000 тыс. руб.

2021-2035 – 16 900  000 тыс. руб.

- проектирование, строительство (реконструкция) объектов здравоохранения – 13 750 000 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год –   1 650 000 тыс. руб.

2019 год –   1 100 000 тыс. руб.

2020 год –    1 650 000 тыс. руб.

2021-2035 – 9 350 000 тыс. руб.

- проектирование, строительство (реконструкция) объектов физической культуры и массового спорта – 7 344 660  тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 3 040 406 тыс. руб.

2017 год – 478 917,6 тыс. руб.

2018 год – 735 336,6 тыс. руб.

2021-2035 – 3 090 000 тыс. руб.

- проектирование, строительство (реконструкция) объектов культуры –10 840 060 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 915 060 тыс. руб.

2017 год –   110 000 тыс. руб.

2019 год –   110 000 тыс. руб.

2020 год –   110 000 тыс. руб.

2021-2035 – 9 595 000 тыс. руб.

Ежегодные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы уточняются в соответствии с бюджетом города Курска на очередной финансовый год и плановый период.

Изменения в программу производиться в установленном порядке.

## Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 2016– 2035 годы

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами должна способствовать увеличению численности населения городского округа город Курск, также за счет миграционного прироста.

Реализация демографической политики на территории городского округа должна способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения городского округа город Курск:

1) обеспечение существующей и проектируемой жилой застройки учреждениями общего и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и нормативным количеством мест;

2) увеличение числа населения, занимающегося спортом, путем увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах;

3) расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей городского округа;

4) обеспечение жилой застройки учреждениями здравоохранения. Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения городского округа, повышение уровня благоустройства территорий, создание комфортных и безопасных условий проживания, развитие общественной инфраструктуры

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по целевым показателям и индикаторам, приведенным в разделе 6 Программы

Раздел 6. Целевые показатели Программы

| Наименование показателя | Достижение по годам | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2035 гг. |  |
| Увеличение мест в дошкольных учреждениях | 0 | 0 | 550 | 0 | 185 | 23516 | 24251 |
| Увеличение мест в общеобразовательных учреждениях | 910 | 910 | 0 | 1820 | 0 | 15040 | 18680 |
| Увеличение мест в детских школах искусств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Увеличение койко-мест в больницах | 0 | 0 | 125 | 120 | 200 | 885 | 1330 |
| Увеличение посещений в смену в поликлиниках | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 | 2200 | 2900 |
| Увеличение числа кв. м. спортивно-досуговых комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45600 | 45600 |
| Увеличение числа кв. м. футбольных полей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21150 | 21150 |
| Увеличение числа кв. м. спортивных залов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1260 |
| Увеличение мест в кинотеатрах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| Увеличение мест в культурных центрах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 |

Раздел 7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Курской области, нормативных правовых актов Администрации города Курска.

Главным условием реализации программы является привлечение в социальную сферу города достаточный объем финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Одновременно с этим для финансирования коммерческой части программы предполагаются осуществлять из внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.

Для реализации мероприятий Программы необходимо разрабатывать проекты планировки территорий за 1 год до проектирования объекта на срок не более 3 лет.

Предлагается для более качественного функционирования обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, всем ответственным подразделениям администрации города Курска и Курской области, указных в разделе 3 Программы учитывать в своей деятельности мероприятия и целевые показатели Программы.

График реализации мероприятий Программы

| Наименование показателя | Достижение по годам | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2035 гг. |  |
| количество введенных в эксплуатацию дошкольных учреждений | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 46 | 55 |
| количество введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждений | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 24 |
| количество введенных в эксплуатацию после реконструкции образовательных учреждений | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| количество введенных в эксплуатацию внеучебных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 24 |
| количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 54 |
| количество реконструированных спортивных объектов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| количество введенных в эксплуатацию объектов здравоохранения | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 |
| количество реконструированных объектов здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| количество разработанной проектной документации | 4 | 9 | 10 | 12 | 9 | 155 | 199 |